Информация о выполнении муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области

«Благоустройство территории округа»

за период январь - декабрь 2025 года

Муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Благоустройство территории округа» утверждена постановлением администрации округа от 18.01.2024 г № 94.

Основными целями и задачей программы являются:

- Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Сампурского муниципального округа Тамбовской области (далее округа);

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов развития территории округа.

Благоустройство территории округа, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Программа включает в себя три мероприятия:

1. Организация содержания объектов благоустройства и мест отдыха населения на территории  округа:

- содержание общественных территорий;

- благоустройство общественных территорий;

- освещение территории округа в темное время суток;

- выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения;

- модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения;

- праздничное оформление общественных территорий;

- содержание мест захоронений;

- проведение месячника по благоустройству, субботников;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах.

По мероприятию Использовано средств, за период январь – декабрь 2025 г, в том числе средства муниципального округа – 10 680,2 тыс. рублей. Показатели (индикаторы) мероприятия муниципальной программы за 2025 год достигнуты на  98,3%;

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа:

- соблюдение чистоты и порядка на территории округа, улучшение эстетического состояния территории округа.

3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения:

- уборка аварийных и сухостойных деревьев, удаление карантинного растения повилика, проведение акарицидной обработки.

Использовано средств, за период январь – декабрь 2025 г, в том числе средства муниципального округа – 99,35 тыс. рублей. Показатели мероприятия (индикаторы) муниципальной программы за 2025 год достигнуты на  100%.

Финансирование программы, в том числе средства муниципального округа за 2025 год составляет – 10 861,9.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы за 2025 год достигнуты на  98.3%.

Главный специалист отдела благоустройства

и развития территорий

администрации округа                                                                         Е.А.Чистякова