Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области

«Благоустройство территории округа»

за период январь – декабрь 2025 г. (с нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведённые мероприятия, направленные на достижения запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | запланированные |  | достигнутые |  | 7 |
|  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Основное мероприятие «Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Сампурского муниципального округа» 1. Организация содержания объектов благоустройства и мест отдыха населения на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание общественных территорий | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | 1.Приобретение материальных запасов, строительных материалов, хозяйственных товаров для содержания общественных территорий округа. 2.Оплата работ по скашиванию сорной растительности и уборке территории от мусора на объектах благоустройства и мест отдыха населения на территории округа. | Выполнено |  |  | Выполнено |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | 1.Изготовление новых элементов придорожных стел. 2.Оказание услуг по разработке сметной документации. | Выполнено |  |  | Выполнено | - |
| 1.3 | Праздничное оформление общественных территорий | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | 1. Праздничное оформление для проведения фестиваля «Кукарекино». | Выполнено |  |  | Выполнено | - |
| 1.4 | Освещение территории округа в темное время суток | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | 1.Своевременная оплата электрической энергии по уличному освещению. | По ежемесячному счету на оплату |  |  | Оплачено | Экономия по контракту № 68010122016991 от 16.02.2024г. |
| 1.5 | Выполнение работ по обслуживанию и ремонту объектов уличного освещения | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Содержание в исправном состоянии объектов уличного освещения | По мере поступления заявок |  |  | Выполняется | Работы проводятся в течение года. Не оплачены два мероприятия по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту уличного освещения, из-за разногласия по стоимости работ. |
| 1.6 | Модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Содержание в исправном состоянии объектов наружного освещения | - |  |  | - | - |
| 1.7 | Содержание мест захоронений | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Обеспечение содержания мест захоронения (заключение контракта на оказание услуг по обращению с ТКО) | По мере накопления ТКО |  |  | Оплачено | Работы проводятся в течение года. |
| 1.8 | Оплата услуг по проведению месячника по благоустройству, субботников | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Обеспечение транспортом | По заявке |  |  | Оплачено | - |
| 1.9 | Обеспечения наблюдения за территорией памятников погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945гг | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Обеспечения наблюдения за территорией памятников погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945гг | Заключение договора ГПХ |  |  | Оплачено | - |
| 1.10 | Оплата услуг видеонаблюдения за территорией несанкционированных свалок. | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Видеонаблюдение за территорией несанкционированных свалок. | По ежемесячному счету на оплату |  |  | Оплачено | - |
| 1.11 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | - | - |  |  | - | В течение года |
| 1.12 1.12 | Мероприятие по обеспе- чению безопасности людей на водных объектах | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Поставку товара (песка) для обустрой ства пляжа, расположенного в пойме реки Цны вблизи с. Гавриловка Сампурского округа. | 1 |  |  | 1 |  |
| 1.13 | Оплата услуг по обеспечению с ТКО по ярмаркам округа | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Обеспечение содержания ярморочных площадок(заключение контракта на оказание услуг по обращению с ТКО) | По мере накопления ТКО |  |  | Оплачено | В течение года |
| 2. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение месячника по благоустройству, субботников | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | - |  | - |  | - | - |
| 2.2 | Проведение конкурсов по благоустройству | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | - |  | - |  | - | - |
| 2.3 | Изготовление агитационных материалов | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | - |  | - |  | - | - |
| 3. «Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уборка аварийных и старых деревьев | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Спил сухих и аварийных деревьев на территории округа (заключение договора) |  | Выполнено |  | Выполнено | - |
| 3.2 | Ликвидация очагов распространения повилики | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | - |  | - |  | - | - |
| 3.3 | Проведение акарицидной обработки | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции территории округа |  | Выполнено |  | Выполнено | - |
| 3.4 | Оплата услуг по закупке рассады цветов | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа | Закупка рассады цветов |  | Выполнено |  | Выполнено | - |

Главный специалист

отдела благоустройства и развития территорий администрации  округа                                                                                                   Е.А.Чистякова