АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2024                                         пос. Сатинка                                                 № 92

Об утверждении муниципальной  программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Формирование комфортной городской среды»

(С изменениями от 27.06.2024 г № 585, 03.03.2025 № 254, 29.05.2025 № 542, 26.06.2025 № 606, 30.06.2025 № 615, 04.09.2025 № 745,20.04.2026 № 320)

В целях создания комфортных условий проживания граждан на территории Сампурского муниципального округа Тамбовской области, в соответствии с постановлением администрации Сампурского муниципального округа от 09.01.2024 № 20  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Сампурского муниципального округа», распоряжением Администрации муниципального округа от 10.01.2024  №  19-р  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сампурского муниципального округа Тамбовской области», администрация округа постановляет:

1. Утвердить   муниципальную программу Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Формирование комфортной городской среды» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Сампурского муниципального округа Тамбовской области – газете «Официальный вестник Сампурского муниципального округа Тамбовской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на  заместителя главы администрации округа С.А.Кирсанова .

Глава  округа                                                                                        А.В. Самородов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации округа

от     18.01.2024   № 92

Муниципальная программа

Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Формирование комфортной городской среды»

Паспорт

| Ответственный исполнитель программы | Отдел благоустройства и развития территорий администрации округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Финансовое управление администрации округа Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |
| Программно-целевые и проектные инструменты(федеральные, региональные проекты) | Государственная программа "Формирование современной городской среды в Тамбовской области" |
| Цели программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального округа - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки на территории муниципального округа; - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха жителей муниципального округ Повышение качества городской среды на территории Сампурского муниципального округа на 30% к 2030 году |
| Задачи программы (подпрограммы) | повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, в соответствии с едиными требованиями; создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов, в том числе с учетом вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований округа |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние ; - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест; - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе; - количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению; - доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования 85%; - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования 100%; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы 70% |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется 2024-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | (изменения внесены в постановление администрации округа от 27.06.2024 г № 585, 03.03.2025 № 254, 26.06.2025 № 606, 30.06.2025 № 615, 04.09.2025 № 745, 20.04.2026 № 320) Общий объем финансирования за счет всех источников с 2024 по 2030 годы составит 15 535,263 тысяч рублей, в том числе по годам: 2024 год – 9 179,181 тыс. руб.; 2025 год – 1 953,182 тыс. руб.; 2026 год – 1 394,82 тыс. руб.; 2027 год – 1 495,7 тыс. руб.; 2028 год – 1 512,4 тыс. руб.; 2029 год – 0 тыс. руб.; 2030 год – 0 тыс. руб. Из них: средства федерального бюджета –7288,161 тыс. рублей: 2024 год – 1 231,265 тыс. руб.; 2025 год – 1 746,456 тыс. руб.; 2026 год –1 365,44 тыс. руб.; 2027 год – 1 464,33тыс. руб.; 2028 год – 1 480,67 тыс. руб.; 2029 год – 0 тыс. руб.; 2030 год – 0 тыс. руб. средства областного бюджета –6343,84 тыс. рублей: 2024 год – 6220,228 тыс. руб.; 2025 год –35,642 тыс. руб.; 2026 год –27,87 тыс. руб.; 2027 год –29,88 тыс. руб.; 2028 год – 30,22 тыс. руб.; 2029 год – 0 тыс. руб.; 2030 год – 0 тыс. руб. средства местного бюджета – 1902,182 тыс. рублей: 2024 год – 1727,688 тыс. руб.; 2025 год – 169,984 тыс. руб.; 2026 год – 1,51 тыс. руб.; 2027 год – 1,49 тыс. руб.; 2028 год – 1,51 тыс. руб.; 2029 год – 0 тыс. руб.; 2030 год – 0 тыс. руб.»; Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов – 1,100 тыс. рублей: 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 1,100 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0 тыс. руб.; 2029 год – 0 тыс. руб.; 2030 год – 0 тыс. руб.».; Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 0,000тыс. руб.: 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год –0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0 тыс. руб.; 2029 год – 0 тыс. руб.; 2030 год – 0 тыс. руб.». Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального округа |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном округе

Одним из приоритетных направлений развития муниципального округа является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального округа.

Статус современного муниципального округа во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального округа объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что внутри дворовые проезды требуют ремонта.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Архитектурно – художественную и эстетическую ролью выполняют места общего пользования. Это наиболее посещаемые здания, сооружения, памятники, площади и парки, тротуары. В муниципальном округе имеется тротуарная часть, которая на сегодняшний момент большая часть пришла в  негодность, нуждается в благоустройстве и ремонте это очень актуально для муниципального образования. Стоит отметить, что отсутствие пешеходной дороги доставляет массу неудобств для сельчан и для тех, кто ежедневно вынужден выходить на проезжую часть дороги перед идущими машинами и, без преувеличения, рисковать жизнью: как взрослых, так и детей. Так же и водителям отсутствие тротуара доставляет неудобство, здесь всегда есть риск наезда на пешехода, шедшего по обочине, а то и по самой дороге, с появлением тротуара все эти проблемы были бы сняты.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, а именно, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Сампурского муниципального округа, выполнение которых обеспечивается Муниципальной программой.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью Программы является комплексное благоустройство муниципального образования для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха людей, территорий общего пользования.

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика муниципального округа;

- проведение  ремонта и  обеспечение комплексного благоустройства  дворовых территорий МКД;

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;

-  устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;

- озеленение дворовых территорий МКД;

- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;

- проведение ремонта и комплексного  обустройства  мест массового отдыха;

- устройство новых тротуаров;

- ремонт существующих тротуаров;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению;

- доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального округа;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального округа;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Цель, задачи и индикаторы программы представлены в паспорте  Программе.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложение № 1 к Программе.

- Срок реализации настоящей  Программы  2024-2030 годы

Реализация Программы предусмотрена на 2024-2030 гг. без выделения этапов.

- Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

5.Адресный перечень общественных пространств, нуждающихся  и подлежащих благоустройству

Адресный перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 4  к Программе.

- Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

Адресный перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 5  к Программе.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Сампурского муниципального  округа Тамбовской области.

Разработчиком и исполнителем  является отдел благоустройства и развития территорий администрации округа.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД;

- прием заявок на обустройство мест массового отдыха людей, территорий общего пользования;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки для отбора  представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД и мест массового отдыха людей, территорий общего пользования.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнители организуют выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории и территории общего пользования, включенной в муниципальную программу, планируется применить индивидуальный подход при выполнении работ по благоустройству, восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей округа, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей округа;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов;

- повышение безопасности движения пешеходов.

- Объем средств, необходимых на реализацию программы

(изменения внесены в постановление администрации округа от 27.06.2024 г № 585, 03.03.2025 № 254, 26.06.2025 № 606, 30.06.2025          № 615, 04.09.2025 № 745, 20.04.2026 № 320)

Раздел 9 «Объем средств, необходимых на реализацию программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования за счет всех источников с 2024 по 2030 годы  составит 15 535,263 тысячи рублей,

в том числе по годам:

2024 год – 9 179,181 тыс. руб.;

2025 год –1 953.182 тыс. руб.;

2026 год –1 394,7 тыс. руб.;

2027 год –1 495,7 тыс. руб.;

2028 год – 1512,4  тыс. руб.;

2029 год – 0 тыс. руб.;

2030 год – 0 тыс. руб.

Из них:

средства федерального бюджета –7288, 161 тыс. рублей:

2024 год – 1 231,265 тыс. руб.;

2025 год – 1 746,456 тыс. руб.;

2026 год –1 365,44 тыс. руб.;

2027 год –1 464,33 тыс. руб.;

2028 год – 1480,67  тыс. руб.;

2029 год – 0 тыс. руб.;

2030 год – 0 тыс. руб.

средства областного бюджета –6 343,84 тыс. рублей:

2024 год – 6220,228 тыс. руб.;

2025 год –35,642 тыс. руб.;

2026 год –27,87 тыс. руб.;

2027 год –29,88 тыс. руб.;

2028 год – 30,22 тыс. руб.;

2029 год – 0 тыс. руб.;

2030 год – 0 тыс. руб.

средства местного бюджета – 1902,182 тыс. рублей:

2024 год – 1727,688 тыс. руб.;

2025 год – 169,984  тыс. руб.;

2026 год – 1,51 тыс. руб.;

2027 год – 1,49 тыс. руб.;

2028 год –1,51 тыс. руб.;

2029 год – 0 тыс. руб.;

2030 год – 0 тыс. руб.»;

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов – 1,100 тыс. рублей:

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 1,100  тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0 тыс. руб.;

2029 год – 0 тыс. руб.;

2030 год – 0 тыс. руб.».;

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов 0,000тыс. руб.:

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год –0,0  тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0 тыс. руб.;

2029 год – 0 тыс. руб.;

2030 год – 0 тыс. руб.».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы содержится в приложении № 3 к Программе.

10.Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального округа, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального округа.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  муниципального округа  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального округа образования;

- количество благоустроенных дворовых территорий  МКД

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей округа;

-совершенствование эстетического состояния  территории муниципального образования.

11.Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенной в муниципальную программу

При подаче предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Сампурского муниципального округа Тамбовской области на 2024-2030годы» предусмотрено предоставление дизайн-проекта(в произвольной форме);

-дизайн-проект, а также его текстовое и визуальное описание, перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории будут рассматриваться и утверждаться Комиссией;

- в заседании Комиссии при обсуждении дизайн-проекта дворовой территории конкретного многоквартирного дома для участия в работе Комиссии будут приглашены представители заинтересованных лиц, уполномоченных решением предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории и их приемке.

12.Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение работ по благоустройству общественных территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение  № 1

к постановлению администрации округа

от  18.01.2024  № 92

## Целевые показатели (индикаторы) достижения результатов Программы

(изменения внесены в постановление администрации округа от

27.06.2024 г № 585, 03.03.2025 № 254)

| ## № п/п | ## Целевой показатель | ## Ед. изм. | ## Значение показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2024 | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 | ## 2028 | ## 2029 | ## 2030 |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 8 | ## 9 | ## 9 | ## 10 |
| ## 1 | ## Количество обустроенных общественных территорий | ## шт | ## 2 | ## 2 | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## 2 | ## Устройство нового тротуара | ## м2 | ## 400 | ## - |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Площадь благоустроенных общественных территорий | ## га | ## 1 | ## - |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Количество благоустроенных дворовых территорий | ## шт | ## 0 | ## - |  |  |  |  |  |

Приложение  № 2

к постановлению администрации округа

от 18.01.2024    № 92

# Перечень
мероприятий муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области

# «Формирование современной городской среды»

# (изменения внесены в постановление администрации округа от 27.06.2024 г № 585, 03.03.2025 № 254, 29.05.2025 № 542, 26.06.2025 № 606, 30.06.2025 № 615, 04.09.2025 № 745, 20.04.2026)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбов-ской области |  | бюджет муници-пального округа | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниц. округов |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| - Основное мероприятие «Проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Основное мероприятие «Проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство общественных территорий Сампурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | п. Сатинка, ул. Лермонтова (детская площадка) |  | Отдел благоустройства и развития территорий |  | Количество благоустроенных общественных территорий | шт | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,550 | - |  | - | - | 0,550 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | с. Сампур, обустройство детской площадки по ул. Советской |  | Отдел благоустройства и развития территорий |  | Количество благоустроенных общественных территорий | шт | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,550 | - |  | - | - | 0,550 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | Х |  | Х | Х | Х | 1,100 | - |  | - | - | 1,100 |  |
| 2. Региональный проект «Благоустройство территории муниципальных образований (Тамбовской области)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий в муниципальных образованиях Тамбовской области Создание и обустройство сквера «Семейный» в границах улиц Школьная, Парковая и переулок Садовый. |  | Отдел благоустройства и развития территорий |  | Количество благоустроенных общественных территорий | шт | 2024 | 6321,531 |  |  | 6195,100 | 126,431 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство общественных территорий Сампурского муниципального округа |  | Отдел благоустройства и развития территорий |  | Количество благоустроенных общественных территорий | шт | 2024 | 1600,000 |  |  |  | 1600,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 68,200 |  |  |  | 68,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | X |  | X | X | X | 7989,731 | - |  | 6195,100 | 1794,631 | - |  |
|  | Итого по мероприятию: |  | Х |  | Х | Х | Х | 7990,831 | 0 |  | 6195,100 | 1794,631 | 1,100 |  |
| III.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»( Реализация программы Формирования современной городской среды). 3.1; Благоустройство общественных территорий . Создание и обустройство тротуара по ул. Советская. п.Сатинка; Отдел благоустройства и развития территорий; Количество благоустроенных общественных территорий; шт.; 2024; 1257,650; 1231,265; 25,128; 1,257; -; -. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 3.2.; п. Сатинка, ул. Лермонтова (детская площадка; Отдел благоустройства и развития территорий; Количество благоустроенных общественных территорий; шт; 2024. 2025; 1022,941; 1001,732; 20,191; 1,018. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 3.3.; с. Сампур, обустройство детской площадки по ул. Советской; Отдел благоустройства и развития территорий; Количество благоустроенных общественных территорий; шт; 2024. 2025; 760,941; 744,724; 15,451; 0,766. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 3.4.; Благоустройство общественной территории в пос. Сатинка Парк «Победы» (2 этап; Отдел благоустройства и развития территорий; Количество благоустроенных общественных территорий; шт; 2024. 2025. 2026; 1225,63; 1199,91; 24,49; 1,23. 2027. 2028. 2029. 2030. 3.4.1; Благоустройство общественной территории в пос. Сатинка (установка скамеек); Отдел благоустройства и развития территорий; Количество благоустроенных общественных территорий; шт; 2024. 2025. 2026; 169,19; 165,53; 3,38; 0,28. 2027. 2028. 2029. 2030. 3.5.; Создание и обустройство пешеходной зоны между сквером и детской площадкой расположенной по улице Садовой, пос. Сатинка; Отдел благоустройства и развития территорий; Количество благоустроенных общественных территорий; шт; 2024. 2025. 2026. 2027; 1495,7; 1464,33; 29,88; 1,49. 2028. 2029. 2030. 3.6.; Благоустройство общественной территории в пос. Сатинка; Отдел благоустройства и развития территорий; Количество благоустроенных общественных территорий; шт; 2024. 2025. 2026. 2027. 2028; 1512,4; 1480,67; 30,22; 1,51. 2029. 2030. Итого:; X; Х; Х; Х; 7444,452. IV. Основное мероприятие «Поддержка инициативных проектов граждан» |
| 3.1. | Поддержка инициативных проектов (Инициативный проект "Благоустройство сквера Семейный по переулку Садовый пос. Сатинка Сампурского муниципального округа Тамбовской области") | Отдел благоустройства и развития территорий |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  | шт | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 100,0 | - |  | - | 100, 0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | Х |  | Х |  | Х | Х | 100,0 | - |  | - | 100,0 |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 15 535,283 | 7288,161 |  | 6343,84 | 1902,182 | 1,100 | 0,000 |

»

Приложение  № 3

к постановлению администрации округа

от  18.01.2024  № 92

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

за счет всех источников финансирования

# (изменения внесены в постановление администрации округа от 27.06.2024 г № 585, 03.03.2025 № 254, 26.06.2025 № 606, 30.06.2025 № 615, 04.09.2025 № 745,20.04.2026 № 320)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования, тыс. рублей в т.ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниц. округов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Сампурского муниципального округа | «Формирование комфортной городской среды» | Отдел благоустройства и развития территорий | 2024 | 9179,181 | 1231,265 | 6220,228 | 1727,688 | 0,0 | 0,000 |
|  |  |  | 2025 | 1953,182 | 1746,456 | 35,642 | 169,984 | 1,100 | 0,000 |
|  |  |  | 2026 | 1394,82 | 1365,44 | 27,87 | 1,51 | 0,0 | 0,000 |
|  |  |  | 2027 | 1495,7 | 1464,33 | 29,88 | 1,49 | 0,0 | 0,000 |
|  |  |  | 2028 | 1512,4 | 1480,67 | 30,22 | 1,51 | 0,0 | 0,000 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| Итого по программе |  |  |  | 15 535,263 | 7 288,161 | 6 343,84 | 1902,182 | 1,100 | 0,000 |

»

Приложение № 4

к постановлению администрации округа

от  18.01.2024  №  92

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

# (изменения внесены в постановление администрации округа от

# 27.06.2024 г № 585, 26.06.2025 № 606, 30.06.2025 № 615, 20.04.2026 № 320)

| № п/п | Местонахождение объекта | Перечень видов работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тамбовская область, Сампурский район п. Сатинка ул. Советская | (обустройство тротуара) |
| 2 | Тамбовская область, Сампурский район п. Сатинка » в границах улиц Школьная, Парковая и переулок Садовый | (Создание и обустройство сквера) сквер «Семейный» |
| 3 | Тамбовская область, Сампурский район п. Сатинка, ул. Лермонтова | п. Сатинка, ул. Лермонтова (детская площадка) |
| 4 | Тамбовская область, Сампурский район, с. Сампур, ул. Советская | с. Сампур, обустройство детской площадки по ул. Советской |
| 5 | Тамбовская область, Сампурский район, п. Сатинка, по переулку Садовый | Поддержка инициативных проектов (Инициативный проект "Благоустройство сквера Семейный по переулку Садовый поселка Сатинка Сампурского муниципального округа Тамбовской области") |
| 6 | Тамбовская область, Сампурский район, п.Сатинка, Парк «Победы» | благоустройство территории под памятник участникам СВО |
| 7 | Тамбовская область, Сампурский район, п.Сатинка, ул.Олимпийская, д.2 | установка скамеек |
| 8 | Тамбовская область, Сампурский район, п.Сатинка, ул.Олимпийская,д.2 | благоустройство общественных пространств |

»

Приложение № 5

к постановлению администрации округа

от 18.01.2024    №  92

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году

| № п/п | Местонахождение объекта |
| --- | --- |
| 1 | - |